PROPUESTA FUNCIONAL DEL PROYECTO

ECOMMERCE WEB Y SISTEMA ADMINISTRATIVO

CECILIA TEDIN

Documento de definición de alcance funcional — primera versión (MVP)

Octubre de 2026

Propuesta preliminar sujeta a validación del negocio. No constituye un contrato ni especificación técnica definitiva.

# 1. Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar una plataforma exclusivamente web, adaptable a celulares, tabletas y computadoras, para vender prendas desde la tienda online, mediante formularios de compra rápida vinculados a TikTok LIVE, por conversaciones directas de WhatsApp y en el local físico. Todos los canales compartirán pedidos, clientes, inventario y control de ingresos.

La atención comercial y la verificación de pagos por QR serán manuales en el MVP. WhatsApp será un canal de comunicación; el sistema web será la fuente oficial de pedidos, importes, movimientos de inventario, actividades de empleados y estados de entrega.

## 1.1 Objetivos específicos

Facilitar compras con catálogo y carrito, además de un formulario ágil para espectadores de transmisiones en vivo.

Registrar también las ventas originadas en mensajes directos de WhatsApp que no pasaron por la web.

Centralizar el seguimiento del pedido desde la solicitud hasta la entrega o retiro.

Mantener un inventario consistente por producto, color y talla.

Controlar pagos confirmados, caja, gastos y resultados básicos sin duplicar ingresos.

Permitir campañas con cupones, descuentos y promociones 2x1.

Administrar empleados, permisos y auditoría de operaciones relevantes.

## 1.2 Canales de venta y responsable operativo

| Canal | Origen | Registro y cierre |
| --- | --- | --- |
| Tienda web | Catálogo y carrito autenticado | El cliente registra pedido; personal confirma cotización, pago y entrega. |
| Compra rápida | Enlace difundido en TikTok LIVE o redes | Formulario sin contraseña; registra pedido pendiente y abre WhatsApp. |
| WhatsApp directo | El comprador escribe al negocio | Empleado crea pedido manual y coordina la compra. |
| Local físico | Atención presencial | Empleado cobra desde POS; salida de stock y caja se actualizan. |

# 2. Arquitectura funcional general

## Diagrama 1. Canales conectados

CANALES DE VENTA Tienda web y carrito ¦ Compra rápida LIVE ¦ WhatsApp directo ¦ POS presencial

↓

REGISTRO CENTRAL Clientes, pedidos, ventas, cotizaciones y promociones

↓

OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Gestión de pedidos ¦ Inventario ¦ POS y caja ¦ Reportes

↓

CONTROL Y SOPORTE Roles y permisos ¦ Bitácora ¦ Configuración ¦ Respaldos

# 3. Plataforma web del cliente

El sitio será público para navegar por productos. Para usar el carrito tradicional se solicitará inicio de sesión; la compra rápida permitirá solicitar un pedido sin contraseña y activar la cuenta posteriormente mediante verificación de correo.

| N.º | Módulo | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| 01 | Inicio | Identidad comercial, banners editables, destacados, novedades, promociones LIVE y enlaces a redes. |
| 02 | Catálogo | Categorías, búsqueda, filtros, orden por precio y disponibilidad por variante. |
| 03 | Detalle de producto | Fotos, descripción, tallas, colores, precio, guía y selección de cantidad. |
| 04 | Autenticación y perfil | Registro, acceso, recuperación, activación por correo y direcciones habituales. |
| 05 | Carrito y checkout | Productos, cantidades, cupón, retiro o delivery, mapa, registro y WhatsApp. |
| 06 | Mis pedidos | Pedidos activos, estado de pago, cotización, preparación y seguimiento. |
| 07 | Historial de compras | Compras anteriores, artículos, talla, color, cantidades y montos. |
| 08 | Información y contacto | Guía de tallas, envíos, políticas, preguntas frecuentes y canales comerciales. |
| 09 | Compra rápida LIVE | Formulario ágil de productos, datos del comprador, cupón y entrega. |

## 3.1 Carrito y finalización del pedido

El usuario autenticado selecciona productos, cantidades, colores y tallas; el sistema valida disponibilidad.

En el carrito introduce opcionalmente un código promocional y observa el descuento y subtotal.

Elige retiro en local o entrega a domicilio.

Para delivery ingresa ciudad, dirección, referencias e indicaciones, y selecciona un punto en un mapa para guardar latitud y longitud.

El sistema registra pedido con identificador único y estado pendiente; genera un mensaje de WhatsApp con resumen y enlace de ubicación si corresponde.

El personal cotiza delivery y confirma importe final; el cliente acepta, paga por QR u otro método acordado y un encargado verifica el abono.

## 3.2 Compra rápida y activación progresiva de cuenta

La compra rápida permite convertir espectadores de TikTok en compradores sin exigirles crear contraseña antes de formular un pedido. El formulario solicita nombre, teléfono, correo, producto y variante, cantidad, cupón opcional, retiro o delivery y datos de entrega.

Cuando el comprador visite después la web e introduzca el mismo correo, el sistema ofrecerá un proceso seguro de activación. La identidad deberá verificarse con un enlace o código enviado al correo antes de permitir crear contraseña. Los mensajes públicos no revelarán si el correo ya existe. Un cliente podrá consultar pedidos anteriores únicamente cuando se haya verificado su vinculación con ellos.

Las contraseñas nunca se incorporarán a mensajes de WhatsApp ni a cuestionarios compartidos con vendedores.

## Diagrama 2. Flujo de compra rápida LIVE

LIVE DE TIKTOK Se anuncia producto y cupón; espectador abre enlace de compra rápida.

↓

FORMULARIO BREVE Nombre, teléfono, correo, producto, variante, cantidad, cupón y entrega.

↓

PEDIDO REGISTRADO Se valida promoción y stock; se crea pedido pendiente con número único.

↓

CONTINUACIÓN POR WHATSAPP Se abre resumen; el encargado cotiza, acuerda importe y facilita QR.

↓

PAGO Y PREPARACIÓN Personal verifica pago; se registra venta y salida definitiva de stock.

↓

ENTREGA Y CUENTA WEB Enviado o listo para recoger; finalizado. Más tarde activa cuenta por correo y consulta historial.

## 3.3 Formulario de entrega para retiro y delivery

| Retiro en local | Entrega a domicilio |
| --- | --- |
| Nombre, teléfono y pedido. | Nombre, teléfono, departamento/ciudad, dirección completa. |
| El local informa lugar y disponibilidad de retiro. | Ubicación mediante API de mapas con coordenadas y enlace consultable. |
| Sin tarifa de delivery. | Referencias, instrucciones y observaciones de entrega. |
| Estado «Listo para recoger». | Costo de envío cotizado manualmente; estado «Enviado». |

# 4. Flujos operativos de compra

## Diagrama 3. Compra desde carrito de la tienda

CATÁLOGO → CUENTA ACTIVA Explora productos; inicia sesión para habilitar carrito.

↓

CARRITO → MODALIDAD Define variantes y cantidades, cupón, retiro o delivery con mapa.

↓

PEDIDO PENDIENTE → WHATSAPP Sistema registra pedido y abre conversación con resumen.

↓

COTIZACIÓN Y ACEPTACIÓN Encargado confirma disponibilidad, envío, descuento y total.

↓

CONFIRMACIÓN DE PAGO Se verifica QR/pago; se registra ingreso y salida única de inventario.

↓

PREPARACIÓN → ENTREGA Preparando → Enviado / Listo para recoger → Finalizado.

## Diagrama 4. Venta originada en WhatsApp directo

MENSAJE DIRECTO Cliente consulta prendas sin pasar por la tienda web.

↓

ADMIN: CREAR PEDIDO MANUAL Buscar/crear cliente, seleccionar prendas y registrar canal «WhatsApp».

↓

CUESTIONARIO DE ENTREGA Retiro o delivery; ciudad, domicilio, coordenadas, referencias y observaciones.

↓

CUPÓN Y COTIZACIÓN Aplicar cupón válido o descuento autorizado; compartir total y QR.

↓

CONFIRMACIÓN Y DESPACHO Encargado verifica pago; prepara, envía o habilita retiro.

↓

CIERRE Y VINCULACIÓN Pedido finalizado; cliente puede activar cuenta web y ver historial verificado.

## Diagrama 5. Venta física por POS

VENTA PRESENCIAL Cajero abre POS, busca producto y escoge variantes/cantidades.

↓

COBRO Y CAJA Aplica descuentos autorizados, elige efectivo, QR o transferencia.

↓

VENTA CONFIRMADA Registra cobro, descontando inventario una sola vez.

↓

COMPROBANTE E HISTORIAL Genera comprobante no fiscal, registra responsable y bitácora.

# 5. Panel administrativo: diez módulos

| N.º | Módulo | Submódulos o alcance |
| --- | --- | --- |
| 01 | Dashboard | Ventas confirmadas, pedidos por estado, stock bajo, gráficos y alertas. |
| 02 | POS y Caja | Ventas físicas, historial, apertura/cierre, cobros y gastos. |
| 03 | Gestión de Pedidos | Web, LIVE y manual WhatsApp; cotización, pago, preparación y entregas. |
| 04 | Inventario | Productos, variantes, stock, reservas, proveedores y compras básicas. |
| 05 | Clientes | Fichas, datos, direcciones, pedidos y activación de cuentas. |
| 06 | Reportes | Ventas, canales, campañas, caja, pedidos e inventario. |
| 07 | Promociones y Cupones | Descuentos %, fijos, 2x1, campañas LIVE y límites. |
| 08 | Usuarios, Roles y Permisos | Empleados, perfiles, operaciones autorizadas y control de acceso. |
| 09 | Bitácora | Registro de operaciones críticas, cambios y responsables. |
| 10 | Configuración | Página comercial, medios de pago, logística, parámetros y respaldos. |

## 5.1 Dashboard

Indicadores: ventas e ingresos confirmados del día, operaciones POS, pedidos pendientes y stock bajo.

Gráficos semanales/mensuales y distribución por origen de venta.

Alertas de cotización, cobros por verificar y reservas por vencer.

Accesos rápidos visibles según rol.

## 5.2 POS y Caja

Nueva venta física: buscar productos, variantes y disponibilidad; carrito y descuento autorizado.

Registrar efectivo, QR o transferencia y emitir comprobante simple no fiscal.

Historial, anulación controlada y ajuste de stock correspondiente.

Apertura/cierre de caja, saldo inicial, efectivo esperado, arqueo y diferencias.

Gastos operativos: concepto, categoría, importe, método de pago y responsable.

## 5.3 Gestión de Pedidos

Bandeja unificada para carrito web, compra rápida y WhatsApp directo con etiquetas de origen.

Crear pedido manual: buscar/crear cliente, productos, variantes y cantidades.

Cuestionario de entrega; mapa, coordenadas, dirección y referencias para delivery.

Asignar responsable, prevenir duplicados por teléfono/pedidos abiertos y registrar notas internas.

Cotizar envío, aplicar cupón o descuento con autorización y compartir presupuesto por WhatsApp.

Registrar aceptación, comprobante, método de pago, verificación por empleado y transiciones de estado.

Preparar, enviar / listo para recoger, finalizar, cancelar y tramitar devolución autorizada.

Conservar historial y registrar cambios críticos en la bitácora.

## 5.4 Inventario, Proveedores y Compras

Crear/editar/desactivar productos, categorías, fotos y precios.

Tallas/colores con SKU propio y stock individual por combinación.

Entradas, salidas, ajustes motivados, mínimos, alertas y trazabilidad de movimientos.

Reservas temporales para pedidos pendientes, vencimiento y liberación.

Proveedores básicos y reposiciones con costo, recepción confirmada y aumento de stock.

## 5.5 Clientes

Buscar clientes por nombre, teléfono o correo; datos y direcciones de entrega.

Historial de pedidos por canal y estado de cuenta pendiente/activa.

Invitar a activar acceso por correo verificado sin exponer la existencia de cuentas.

Vincular pedidos manuales solo tras acreditar pertenencia; restringir acceso a datos personales.

## 5.6 Reportes

Ventas por día, semana, mes, canal de venta y empleado.

Ingresos efectivamente cobrados, gastos y cierres de caja; evitar contar pedidos pendientes.

Productos y variantes más vendidos; stock crítico y movimientos.

Pedidos cotizados, cancelados, finalizados y ventas asociadas a códigos LIVE.

Filtros y exportación CSV o Excel; no es contabilidad formal.

## 5.7 Promociones y Cupones

Crear códigos manuales o generados; activar, pausar y fijar fecha/hora.

Aplicar porcentaje, monto fijo o promoción 2x1 a productos/categorías elegibles.

Límites de usos totales y por cliente, compra mínima y exclusión de combinaciones.

Validación única en backend desde carrito, compra rápida, pedido manual y POS.

Para 2x1 combinado, descontar artículo elegible de menor precio según condiciones publicadas.

Descuentos manuales especiales solo con permiso y motivo; registrar utilización por campaña LIVE.

## 5.8 Usuarios, Roles y Permisos

Crear/desactivar cuentas de empleados y recuperar acceso de forma segura.

Roles base: superadministrador, administrador, cajero, encargado de pedidos e inventario.

Permisos por acción: ver, registrar, editar, aprobar pagos, cambiar precios, ajustar stock, anular y exportar.

Sesiones seguras y validaciones de permisos desde servidor.

## 5.9 Bitácora de Auditoría

Registrar usuario, fecha/hora, acción, módulo, registro afectado y cambios relevantes.

Cubrir cobros, anulaciones, descuentos manuales, variaciones de precios/stock y permisos.

Filtrar por usuario, fecha y acción; consulta reservada a perfiles autorizados.

Impedir edición/eliminación desde el panel y evitar almacenar contraseñas o secretos.

## 5.10 Configuración General

Datos del local, WhatsApp, redes, direcciones y horarios.

Banners, textos, destacados, catálogo visible, políticas y secciones de inicio.

Medios de pago admitidos, instrucciones de QR y parámetros para retiro/delivery.

Moneda Bs, umbral de stock bajo y tiempo de reserva.

Backups automáticos seguros, revisión de resultados y procedimiento controlado de restauración.

# 6. Gestión del pedido: estados, pagos e inventario

| Estado | Responsable | Efecto clave |
| --- | --- | --- |
| Registrado / Pendiente de cotización | Sistema / personal | Pedido creado; se genera reserva temporal si hay unidades. |
| Cotización enviada / Esperando aceptación | Encargado | Se fija subtotal y delivery cotizados, con vigencia. |
| Pendiente de pago | Cliente / encargado | Sin ingreso confirmado; conserva reserva vigente. |
| Pago confirmado | Empleado autorizado | Confirma ingreso; convierte reserva en salida definitiva una sola vez. |
| Preparando | Encargado | Se prepara pedido; sin nuevo cobro ni descuento. |
| Enviado / Listo para recoger | Encargado | Control de entrega según modalidad. |
| Finalizado | Encargado | Cierre e historial de compra. |
| Cancelado / Devolución | Autorizado | Liberar reservas o efectuar reversión documentada según el caso. |

## 6.1 Reglas de consistencia

No contabilizar solicitudes pendientes como dinero recibido.

El stock vendible equivale a stock físico menos reservas vigentes.

La confirmación de pago/venta debe ser transaccional e idempotente, sin duplicar salidas ni ingresos.

El POS registra ventas presenciales; los pedidos online se contabilizan directamente al confirmar su pago, sin reingresarlos en POS.

Las operaciones canceladas después del cobro exigirán reversión autorizada y registro de devolución si aplica.

Una cotización aceptada debe conservar el precio acordado durante su vigencia; cambios posteriores requieren nueva aceptación.

Enlace de WhatsApp no demuestra que un mensaje fue enviado: el pedido debe persistirse primero y mostrarse como pendiente de atención.

# 7. Escenarios de promoción LIVE

Ejemplo: la empresa habilita TIKTOK2X1 por un periodo delimitado. El cliente lo introduce en carrito o compra rápida. Si compra directamente por WhatsApp, el empleado introduce el mismo cupón desde el pedido manual. El servidor valida productos elegibles, límites y vigencia. El descuento queda guardado en el pedido y es visible en el reporte de campaña.

# 8. Evolución y automatización cuando crezca el negocio

La primera versión prioriza procesos manuales con información centralizada, pero la arquitectura debe prever integraciones futuras para reducir tiempos de atención y aumentar el volumen de ventas sin rehacer el sistema.

| Proceso MVP | Posible automatización posterior |
| --- | --- |
| Pedido recibido y comunicado por enlace de WhatsApp | WhatsApp Business Platform: confirmaciones, respuestas frecuentes y avisos de estado. |
| Cotización manual de delivery | Tarifas automáticas por distancia, zona y proveedor logístico. |
| Comprobante QR verificado por empleado | Integración con proveedor de pagos y conciliación, cuando exista disponibilidad. |
| Cambio manual de estado y aviso al comprador | Notificaciones automáticas y seguimiento de envío. |
| Cupón anunciado durante LIVE | Campañas segmentadas, enlaces identificados y análisis de conversión. |
| Clientes activan cuenta bajo demanda | Invitaciones de activación y recordatorios, respetando consentimiento y reglas de mensajería. |

Estas automatizaciones son posibilidades de ampliación, no funcionalidades garantizadas ni incluidas en el alcance inicial. Su viabilidad dependerá de APIs oficiales, permisos, costos y procesos operativos acordados.

# 9. Límites y decisiones pendientes de validación

Solo aplicación web responsive: no se desarrolla una app Android/iOS nativa.

Los pagos QR y transferencias se comprueban manualmente en MVP; sin pasarela ni facturación electrónica integrada.

El mapa requiere seleccionar proveedor, condiciones de uso, disponibilidad y costo estimado de API.

La automatización real de mensajes de WhatsApp y la conexión directa a TikTok quedan para fase posterior.

Definir política final de reservas (duración), vencimiento de cotizaciones, devoluciones y quién autoriza descuentos.

Definir textos legales, privacidad, consentimiento para comunicaciones y política de tratamiento de datos.

Confirmar reglas específicas para el 2x1, restricciones de cupón y reposiciones.

Respaldos, seguridad, supervisión de errores y alojamiento web son requisitos de operación y deben presupuestarse.

# 10. Resultado esperado

Cecilia Tedin dispondrá de una tienda web orientada a ventas por redes sociales y un panel administrativo con operaciones integradas. Cada compra, proceda del carrito, formulario LIVE, WhatsApp directo o local, contará con trazabilidad comercial, control de inventario e información necesaria para atención, pago, preparación y entrega. El sistema podrá ampliarse gradualmente con automatizaciones si el crecimiento de los pedidos lo justifica.